2
	[bookmark: _Hlk199920282]ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ IA CHIM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	[bookmark: _GoBack]Số:            /UBND-KT
	Ia Chim, ngày      tháng     năm 2026

	V/v tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục dự án chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn 
ngân sách địa phương
	


	Kính gửi: 
	Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.


Trên cơ sở Công văn số 6959/STC-THQH ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục dự án chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương. Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân xã Ia Chim báo cáo cụ thể như sau [footnoteRef:1]: [1:  Trên cơ sở đề xuất tham mưu của phòng Kinh tế xã tại Văn bản số 1152/PKT ngày 12 tháng 8 năm 2026] 

Năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Ia Chim được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 5.000 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương (kế hoạch vốn sau tiết kiệm 5% là 4.750 triệu đồng) để thực hiện Dự án Đường từ thôn Tân An, xã Ia Chim đi xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum[footnoteRef:2]. Đến nay, đơn vị thi công đang tiến hành thi công công trình đạt 98% khối lượng và trong quá trình hoàn tất các thủ tục thanh toán vốn đầu tư theo quy định.  [2:  Tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.] 

Với kế hoạch vốn năm 2026 đã được bố trí nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Ia Chim cam kết hoàn thành dự án, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2026 theo đúng tiến độ thời gian được gia hạn tại Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh[footnoteRef:3]. [3:  về việc gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công] 

Ủy ban nhân dân xã Ia Chim kính báo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi được biết, tổng hợp./.
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